〔2019〕42号

# 大理大学第一附属医院院长办公室　    2019年12月2日

专题研究改造1号住院楼项目各参建单位间

配合协调问题会议纪要

11月27日下午，常务副院长李才锐在医技七楼会议室主持召开改造1号住院楼项目各参建单位间配合协调问题专题研究解决会，现将会议决定事项纪要如下：

会上，基建科汇报：医院改造1号住院楼项目于2019年3月15日开工，计划于2020年3月15日竣工，工期365个日历天，目前，各参建单位与总承包施工单位仍存在配合问题，影响到改造1号住院楼项目的工期进度。

会议决定：

一、改造1号住院楼项目建安工程部分在工期内按要求完成。

二、配合费由各参建单位与总承包施工单位协商解决，甲方、监理方与审计方均不参与。

三、施工过程中谁破坏谁修复；施工中产生的建筑垃圾，谁产生谁清理。

四、各参建单位施工人员的资质、进场材料、施工图必须经监理报验，通过后方可进场施工。

五、各参建单位的施工人员，必须服从总承包施工单位的管理，接受监理的监督，按标准规范施工，并做到零伤亡无事故发生。

六、参建单位的各项工程必须经监理验收签字，同时，各参建单位的工程款项必须经监理和基建科签字后方能拨付。

会议地点：大理大学第一附属医院医技楼7层会议室

针对此问题，基建科请示院领导，党委书记鲁黎虹、院长吴新华、基建信息分管副院长李才锐、设备分管副院长田昆仑参加，信息科、设备科、监审科、财务科、资产管理科就1号楼各参建单位与总承包施工单位的问题组织召开了院内协调会。

出席：鲁黎虹   吴新华   李才锐   田昆仑   郭有赋

杨红梅   赵承智   杨晓鸿   张跃生   欧  平

谢文川   周兴朝   余立新   杨林江   何  涛

记录：欧平

发：基建科。

大理大学第一附属医院党政办公室       2019年12月2日印发